ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Тацинского района «Доступная среда»,

отчетный период  за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Тацинского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы «Доступная среда» | Х | Х | Х | Х | 4188,0 | 4088,0 | 3609,2 | 578,8 |
| 2. | М 1.1. МБДОУ Жирновский детский сад «Ивушка» | Отдел образования Администрации Тацинского района | Устройство пандуса, строительный контроль | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 0,0 |
| 3. | М 1.1.2. МБДОУ Быстрогорский детский сад «Колобок» | Отдел образования Администрации Тацинского района | Устройство пандуса, строительный контроль | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 0,0 |
| 4. | М 1.3. МБДОУ Тацинский детский сад «Колокольчик» | Отдел образования Администрации Тацинского района | Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2018,4 | 2018,4 | 1521,9 | 496,5 |
| 5. | М 1.4. МБОУ Крыловская оош | Отдел образования Администрации Тацинского района | Устройство пандуса. Строительный контроль | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 273,5 | 273,5 | 269,5 | 4,0 |
| 6. | М 1.5. МБОУ Качалинская сош | Отдел образования Администрации Тацинского района | Устройство пандуса. Строительный контроль | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 285,9 | 285,9 | 285,9 | 0,0 |
| 7. | М 1.6. Верхнекольцовский филиал МБОУ Ермаковской сош | Отдел образования Администрации Тацинского района | Устройство пандуса. Строительный контроль | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 127,2 | 127,2 | 125,0 | 2,2 |
| 8. | М 1.7. Луговской филиал МБОУ Ковылкинской сош | Отдел образования Администрации Тацинского района | Устройство пандуса. Строительный контроль | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 143,9 | 143,9 | 129,9 | 14,0 |
| 9. | М 1.8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры Тацинского района» (ст.Тацинская, ул.Ленина 78) | Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района | Организация архитектурной среды для маломобильных групп населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 979,0 | 979,0 | 978,8 | 0,2 |
| 10. | М 1.9. МБУ «ЦСО» Тацинского района | МБУ «ЦСО» Тацинского района | Приобретение и размещение адаптационного оборудования (клея для плитки ПВХ, тактильных табличек, тактильных пиктограмм, ленты сигнальной для контрастной маркировки дверных проемов, стандартное поле мнемосхемы) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 0,0 | 0,6 | 9,4 |
| 11. | М 1.10. Социально-реабилитационное отделение МБУ «ЦСО» Тацинского района | МБУ «ЦСО» Тацинского района | Приобретение и размещение адаптационного оборудования (светодиодного табло, речевого информатора, тактильных табличек, тактильных пиктограмм, рельефной мнемосхемы помещения, ленты сигнальной для маркировки дверных проемов, наклейки не тактильной) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 90,0 | 0,0 | 37,5 | 52,5 |
| 12. | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы «Доступная среда» | Х | Х | Х | Х | 31,5 | 31,5 | 22,0 | 9,5 |
| 13. | ОМ 2.1. Проведение районного детско-юношеского фестиваля «Окно в мир» и другие мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы «Доступная среда» | Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района | Организация досуга, расширение кругозора детей и взрослых инвалидов по зрению | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 |
| 14. | ОМ 2.2. Приобретение аудиозаписей литературных произведений для предоставления библиотечных услуг инвалидам по зрению в рамках подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы Тацинского района «Доступная среда» | Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района | Организация досуга, расширение кругозора детей и взрослых инвалидов по зрению | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 15. | ОМ 2.3. Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы Тацинского района «Доступная среда» | УСЗН Тацинского района Ростовской области | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 9,5 |
| 16. | Итого по муниципальной программе Тацинского района «Доступная среда» на 2020 год | Х | Х | Х | Х | 4219,5 | 4119,5 | 3631,2 | 588,3 |

Начальник УСЗН

Тацинского района

Ростовской области								                            			Л.Н. Цеценко

Ольга Юрьевна Кружилина

2-22-42